

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MMN, a.s.**

**A**

**[*doplní dodavatel*]**

**SERVISNÍ SMLOUVA K LABORATORNÍMU INFORMAČNÍMU SYSTÉMU „LIS“**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Společnost **MMN, a.s.**, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, IČO: 054 21 888, DIČ: CZ05421888, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B 3506 („**Zadavatel**“), zastoupená MUDr. Jiřím Kalenským, předsedou představenstva a Ing. Otou Krejčím, členem představenstva, bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 115-3453310267/0100

a

Společnost **[DOPLNÍ DODAVATEL]**, se sídlem [DOPLNÍ DODAVATEL], IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL], DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL], zapsaná v obchodním rejstříku [DOPLNÍ DODAVATEL] soudu v [DOPLNÍ DODAVATEL], sp. zn. [DOPLNÍ DODAVATEL] („**Dodavatel**“), zastoupená [DOPLNÍ DODAVATEL], bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL], číslo účtu: [DOPLNÍ DODAVATEL]

(Zadavatel a Dodavatel společně též jako „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“), tuto smlouvu:

1. preambule
   1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení s názvem *„Laboratorní informační systém - modernizace“* („**Veřejná zakázka**“), které bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („**ZZVZ**“). Jednotlivá ujednání této Smlouvy musí být vykládána v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky a v souladu s nabídkou Dodavatele podanou v rámci Veřejné zakázky.
   2. V rámci Veřejné zakázky Zadavatel poptával modernizaci laboratorního informačního systému („**LIS**“) včetně služeb následné servisní podpory.
   3. Smluvní strany budou při realizaci Smlouvy postupovat v souladu s aktuálním programovým dokumentem Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014–2020 a Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro všechny specifické cíle a výzvy v rámci IROP v platné verzi (vydání 1.10 platné od 27. října 2017 či novější). Realizace Smlouvy musí probíhat v souladu s výzvou k předkládání žádostí o finanční podporu relevantní pro účel a předmět této smlouvy včetně jejich veškerých příloh a v souladu s příručkami, metodikami, oficiálními doporučeními, oznámeními a dalšími písemnými pokyny řídícího orgánu či zprostředkujícího subjektu výzvy v aktuálním platném a účinném znění. **Smluvní strany prohlašují, že obsah uvedených dokumentů je jim znám.**
   4. Spolufinancování realizace díla bude zajištěno z fondů Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „**IROP**“) v rámci specifického cíle 3.2 „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“, který je realizován na základě výzvy č. 28 IROP s názvem „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“, a to na základě projektu připraveného Zadavatelem s názvem Nemocniční informační systém pro 21. století s registračním číslem **CZ.06.3.05/0.0/0.0/16\_044/0005481.**
2. Definice pojmů
   1. Níže uvedené pojmy mají význam definovaný v tomto čl. 2 s tím, že v textu Smlouvy jsou uvedeny vždy s velkým počátečním písmenem:

„**Akceptační kritéria**“ - cílová kritéria uvedená v této Smlouvě popř. stanovená Smluvními stranami v rámci řešení Požadavků Zadavatele, jejichž splnění je předpokladem pro převzetí sjednaného plnění, nejčastěji Customizace. Akceptační kritéria slouží k prověření způsobilosti sjednaného plnění sloužit sjednanému účelu.

„**Akceptační protokol**“ znamená dokument podepsaný Smluvními stranami o úspěšném ověření fungování Dílčí části LIS.

„**Akceptace**“ - proces posouzení souladu plnění s Akceptačními kritérii, upravený v čl. 8Zadavat.

„**Cena**“ – je cena Servisních služeb tak, jak je vymezená v odst. 13.1 této Smlouvy.

„**Ceník**“ – ceník služeb Dodavatele a sazby nákladů účelně vynaložených v souvislosti s odstraňováním Incidentu nebo řešení Požadavků; Ceník tvoří [Přílohu č. 1](#Příloha1) této Smlouvy.

„**Customizace**“ – úprava standardního chování LIS dle požadavků či podnětů Zadavatele, definovaná schválenou nabídkou Dodavatele s popisem a návodem k použití.

„**Dílčí část LIS**“ znamená funkční dílčí část LIS nebo dílčí úpravu LIS, která bude předávána Zadavateli na základě jeho Požadavků.

„**Dokumentace**“ – veškerá dokumentace vztahující se k LIS, a to zejména uživatelská a administrátorská dokumentace LIS.

„**Dostupnost LIS**“ – dostupnost LIS předpokládající jeho přístupnost a použitelnost v rámci kalendářního roku požadovaným způsobem; udává se jako procento skutečného času poskytování služby z celkové doby, po kterou měl být LIS dostupný. Do této doby se však nepočítají předem Zadavatelem odsouhlasené plánované odstávky. Dostupnost LIS se vyhodnocuje k poslednímu dni příslušného kalendářního roku.

**„Exit“ -** má význam uvedený v odst. 11.1 této Smlouvy

„**Faktura**“ - daňový doklad, na základě kterého je plněno ve smyslu čl. 13 této Smlouvy

„**Fix** **Time**“ – je „doba vyřešení Incidentu“ a znamená dobu mezi časem od prokazatelného oznámení Incidentu ze strany Zadavatele Dodavateli, a časem prokazatelného vyřešení Incidentu Dodavatelem a informování Zadavatele o tomto vyřešení Incidentu.

„**Hotline**“ – komunikační kanál určený pro urgentní požadavky a získání krátkých telefonních konzultací.

„**Chyba**“ – je typ Incidentu, který byl způsoben vlivem neodborné manipulace či svévolného poškození ze strany Zadavatele či osoby pověřené Zadavatelem a k jejímu odstranění je třeba součinnosti Dodavatele. Kategorizace Chyb, stejně jako sjednané doby pro jejich odstranění, je stejná jako u Vad (chyba kategorie A, chyba kategorie B, chyba kategorie C).

„**Incidenty**“ – Vady, Chyby a Ostatní incidenty LIS nebo jeho části.

„**LIS**“ - znamená Zadavatelem užívaný software dodaný Dodavatelem na základě Smlouvy o dílo se všemi součástmi, operačními systémy a databázemi, včetně Dokumentace.

„**IT Prostředí Zadavatele**“ znamená pro účely této Smlouvy veškerý hardware ve vlastnictví Zadavatele a software, který Zadavatel užívá na základě licenčních smluv. Jedná se zejména o servery, diskové pole a stanice, operační systémy, virtualizační nástroje, databáze, aplikace třetích osob, datová infrastruktura (kabeláže, switche, VPN linky apod.).

„**Koncový uživatel**“ – je jakýkoli pracovník Zadavatele, užívající v rámci plnění svých pracovních povinností LIS.

„**Náhradní řešení**“ – Zadavatelem předem dočasně akceptované náhradní řešení Incidentů, které zajistí Zadavateli alespoň takový režim užívání Informačního systému, kdy je Zadavatel schopen plnit své závazky vůči třetím osobám a státu (tzv. workaround).

„**Návrh realizace**“ – má význam uvedený v odst. 7.24 této Smlouvy.

„**Odstávka LIS**“ – má význam uvedený v odst. 7.30 této Smlouvy.

„**Ostatní** **incident**“ - je typ Incidentu, který není zaviněn Dodavatelem ani Zadavatelem, a vzniká zaviněním třetí osoby či neočekávanou okolností (např. vyšší moc). Pro kategorizaci Ostatních Incidentů se použijí stejná kritéria, jako u Vad (ostatní incident kategorie A, ostatní incident kategorie B, ostatní incident kategorie C).

„**Požadavek**“ – návrh Zadavatele na provedení Customizací.

„**Response Time**“ – je „doba reakce na Incident nebo Požadavek“ a znamená dobu mezi časem prokazatelného nahlášení Incidentu a Požadavku ze strany Zadavatele Dodavateli, a časem prokazatelné reakce Dodavatele na toto oznámení. Reakcí Dodavatele se rozumí kvalifikovaná reakce pracovníkem, který je kompetentní oznámenou událost řešit, nikoliv administrativní reakce (např. automatizované nebo jiné potvrzení přijetí oznámení). Reakce dodavatele musí obsahovat oznámení o způsobu řešení Incidentu nebo Požadavku a odhad termínu realizace.

**„HelpDesk“** – zabezpečený nástroj Dodavatele pro hlášení Požadavků nebo Incidentů a sledování postupu jejich řešení.

**„Servisní služby“** – veškeré služby poskytované Dodavatelem dle této Smlouvy, zejména pak služby údržby LIS; podpory LIS (včetně řešení a odstraňování Incidentů v rozsahu sjednaného SLA); rozvoje LIS.

**„Smlouva**" - znamená tuto smlouvu.

**„Smlouva o dílo“** – smlouva o modernizaci laboratorního informačního systému „LIS“ a poskytování souvisejících služeb, uzavřená mezi Dodavatelem a Zadavatelem.

„**SLA**“ – dohoda o úrovni poskytovaných Servisních služeb mezi Dodavatelem a Zadavatelem, zejména o rozsahu údržby, podpory a rozvoje Informačního systému, způsobu řešení požadavků Zadavatele, stanovení Fix Time a Response Time a Dostupnosti LIS.

„**Poddodavatel**“ – subjekt (třetí strana), která po předchozím písemném souhlasu Zadavatele poskytuje Zadavateli Servisní služby nebo část Servisních služeb (zejména Customizaci) dle této Smlouvy.

**„Technická specifikace“ –** je dokument vypracovaný Zadavatelem, ve kterém jsou specifikovány technické požadavky zadavatele na dílo.

„**Vada**“ - je typ Incidentu, který představuje rozpor mezi vlastnostmi LIS (nebo samostatné Dílčí části LIS) a vlastnostmi popsanými v této Smlouvě, ve Smlouvě o dílo nebo akceptovaných v Akceptačním protokolu dle Smlouvy o dílo nebo v Dokumentaci. Vady se dle závažnosti dělí na kategorie následovně:

* vada kategorie A (kritická) - Vada, která způsobuje, že LIS jako celek nebo jeho kritické funkce nejsou pro uživatele dostupné;
* vada kategorie B (vážná) - Vada, která podstatně omezuje provoz LIS, avšak nemá tak závažné důsledky jako vada kategorie A, např. vada která způsobuje významné omezení provozuLIS; LIS jako celek je v provozu; kritické funkce LIS jsou pro uživatele významně omezeny, ale jsou dostupné a použitelné;
* vada kategorie C (běžná) - Špatná funkčnost či dočasné znepřístupnění některé jednotlivé funkce systému, přičemž ostatní funkce LIS jsou zachovány a můžou být používány.

„**Veřejná zakázka**“ – má význam obsažený v odst. 1.1 této Smlouvy.

„**Zpráva**“ – má význam uvedený v odst. 7.5 této Smlouvy

„**ZZVZ**“ – mý význam obsažený v odst. 1.1 této Smlouvy.

1. KOntaktní osoby
   1. Každá ze Smluvních stran disponuje kontaktními osobami, resp. zástupci těchto osob. Kontaktní osoby zastupují Smluvní strany v této Smlouvě stanoveném rozsahu.
   2. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby a na tuto změnu jsou povinny druhou Smluvní stranu písemně upozornit. V případě, že je kontaktní osoba zastoupena jinou osobou, existenci zástupčího oprávnění a jeho rozsah je povinna kontaktní osoba druhé straně písemně prokázat.
   3. Kontaktní údaje Zadavatele:

zástupce Zadavatele ve věcech technických: Petr Žanta, petr.[zanta@nemjil.cz](mailto:zanta@nemjil.cz), +420 481 661 419

zástupce Zadavatele ve věcech administrativních: Mgr. Petr Maralík, petr.maralik@nemjil.cz, + 420 481 551 175

* 1. Kontaktní osoby Dodavatele:

zástupce Dodavatele ve věcech technických: [DOPLNÍ DODAVATEL], e-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL], telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL]

zástupce Dodavatele ve věcech administrativních: [DOPLNÍ DODAVATEL], e-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL], telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL]

1. ÚČEL SMLOUVY
   1. Dodavatel provedl na základě Smlouvy o dílo dodání a implementaci LIS, přičemž Smlouva o dílo a související dokumentace obsahuje přesnou specifikaci vlastností LIS a jeho jednotlivých funkcionalit.
   2. Účelem této Smlouvy je zajištění bezporuchového chodu LIS, který svými funkcemi naváže na stávající řešení a rozšíří podporu pro optimální provoz zdravotnického zařízení zejména o vedení pacientské dokumentace v čistě elektronické podobě a o úsporná opatření v oblasti léků a dalšího zdravotnického materiálu a zajištění dalších služeb Zadavatele, jeho údržba a přizpůsobování měnícímu se stavu techniky a stanovení úrovně Servisních služeb (SLA), na základě které bude Dodavatel poskytovat Servisní služby dle této Smlouvy.
   3. Bezporuchový chod LIS je pro Zadavatele nezbytný pro zajištění předpokladů pro výkon činnosti a řádné fungování procesů Zadavatele. Tomu odpovídá i významná investice Zadavatele do jeho dodání a implementace dle Smlouvy o dílo a do zajištění vysoké kvality Servisních služeb.
2. Předmět smlouvy
   1. Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele poskytovat Zadavateli následující servisní služby:
      1. **Nepřetržitá údržba LIS** (24 hodin denně, 7 dní v týdnu), kterou se rozumí zejména:
3. provádění průběžného vývoje a údržby LIS, zejména za účelem garance funkčnosti LIS v souvislosti s upgrady operačního, databázového a jiného software třetích výrobců a hardwaru;,
4. dodávka a instalace řádně otestovaných nových verzí LIS nebo Dílčích částí LIS (bez Vad kategorie A a B) včetně jejich aktualizované dokumentace;
5. realizace úprav LIS k zajištění jeho souladu s legislativními požadavky. Součástí zajištění legislativní podpory jsou i nezbytně nutné konfigurační a implementační práce, především takové činnosti, které Zadavatel nemůže provádět vlastními silami.
   * 1. **Nepřetržitá podpora LIS** (24 hodin denně, 7 dní v týdnu), kterou se rozumí zejména:
6. zajištění správného a stabilního fungování LIS po celou dobu trvání této Smlouvy a zajištění Dostupnosti LIS v rozsahu 99,86 % ročně a dále servis LIS;
7. provoz Hotline;
8. odstraňování Incidentů nahlášených Dodavatelem dle parametrů uvedených v čl. 7 této Smlouvy.
   * 1. **Rozvoj LIS**, kterým se rozumí zejména:
9. rozvoj funkcí LIS, zlepšení vlastností a funkcí LIS, a to na základě Požadavků Zadavatele;
10. provedení Customizace dle Požadavků Zadavatele, včetně udělení licencí k jejich užití a zajištění jejich správného fungování.

a to vše v souladu s touto Smlouvou, Technickou specifikací a Zadávací dokumentací Veřejné zakázky, které tvoří přílohy této Smlouvy (společně též jako „**Servisní služby**“).

* 1. Tato Smlouva zejména stanovuje časové a věcné vymezení způsobu provádění Servisních služeb Dodavatelem, cenu Servisních služeb a způsob úhrady odměny za Servisní služby Zadavatelem.
  2. Dodavatel bude poskytovat Servisní služby sám, nebo s využitím Poddodavatelů uvedených v [Příloze č. 3](#Příloha1) této Smlouvy. Dodavatel smí k plnění této Smlouvy využít i jiného Poddodavatele, než ve smyslu předchozí věty, a to pouze s předchozím písemným souhlasem Zadavatele. Žádost o zařazení nových Poddodavatelů, které Dodavatel hodlá využít k realizaci této Smlouvy, včetně informací o činnosti, pro kterou by měli být příslušní Poddodavatelé využiti, doručí Dodavatel Zadavateli nejpozději 15 dnů před plánovaným zahájením činnosti příslušného Poddodavatele. Při poskytování Servisních služeb Poddodavatelem má Dodavatel odpovědnost, jako by Servisní služby poskytoval sám.
  3. Dodavatel se dále zavazuje nejpozději v den účinnosti této Smlouvy poskytnout Zadavateli přístup do nástroje HelpDesk a Hotline a tyto provozovat 24 hodin denně/sedm dní v týdnu po celou dobu účinnosti této Smlouvy.

1. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
   1. Dodavatel začne s poskytováním Servisních služeb ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy.
   2. Místem plnění jsou pracoviště Zadavatele na adresách:
      1. Metyšova 465, Jilemnice 514 01;
      2. 3. května 421, Semily 513 31;

není–li Smluvními stranami ujednáno jinak.

* 1. Pokud to povaha plnění dle této Smlouvy umožňuje a Zadavatel vůči tomu nemá výhrady, je Dodavatel oprávněn poskytovat Servisní služby také vzdáleným přístupem.

1. dohoda o Úrovni poskytovaných služeb - sLA

**Průběžná správa a údržba LIS, rozvoj LIS**

* 1. Dodavatel je povinen poskytovat průběžně pokyny a upozornění vztahující se k IT Prostředí Zadavatele a LIS (nastavení, nutnost aktualizací, pokyny vztahující se k instalaci update a opravných patchů atd.) a dalších částí, a to tak, aby bylo zajištěno prostředí pro řádný provoz LIS (např. aby nedocházelo k narušení řádného provozu LIS v důsledku nekompatibility IT Prostředí Zadavatele s LIS, absence instalací update a opravných patchů nebo naopak jejich nekonzultovanou instalací apod.).
  2. Dodavatel je rovněž povinen upozornit na služby, které Dodavatel neposkytuje a které jsou nezbytné k řádné funkcionalitě a Dostupnosti LIS.
  3. Dodavatel se dále zavazuje dávat Zadavateli doporučení k rozvoji těch částí IT Prostředí Zadavatele, které jsou užívány pro provoz LIS. Dodavatel je povinen upozornit Zadavatele na nutnost nebo vhodnost nezbytného rozvoje pro bezproblémový provoz LIS.
  4. Dodavatel se dále zavazuje k monitoringu a konfiguraci operačního systému, databází a všech dalších komponentů LIS, které jsou nezbytné pro bezvadný a výkonnostně optimální chod LIS. Změny v konfiguraci provádí Dodavatel vždy po předchozí dohodě se Zadavatelem.
  5. Dodavatel provozuje nástroje na sledování provozu dodané spolu s LIS a Zadavateli předkládá pravidelně (měsíčně) souhrnnou detailní zprávu z tohoto sledování včetně návrhu na optimalizaci (přesný obsah bude dohodnut v rámci implementace LIS dle Smlouvy o dílo) („**Zpráva**“). Součástí Zprávy budou především informace, ze kterých bude zřejmé, zda byly Servisní služby poskytovány v definované kvalitě, rozsahu a zda splňovali sjednané specifikace. Zadavatel má nástroje na sledování provozu LIS plně k dispozici a může je a jejich výstupy využívat bez omezení.
  6. Zpráva bude mimo jiné obsahovat i průběžnou informaci o úrovni Dostupnosti LIS, tedy informace o tom, zda v období, pro které je Zpráva vyhotovována byl LIS nedostupný a případně též informace o délce trvání této nedostupnosti.
  7. Zprávy podléhají schválení Zadavatelem dle odst. 13.4 a nebyly-li Servisní služby poskytnuty řádně, bude Zpráva vyčíslovat příslušnou slevu z ceny Servisních služeb a případné uplatňované sankce.
  8. Dodavatel se zavazuje poskytnout Zadavateli v rámci základního servisního poplatku služby konzultanta, v objemu 5 hodin měsíčně (60 hodin ročně). Tyto konzultační hodiny se v případě nevyčerpání v aktuálním roce převádějí do následujícího roku.
  9. Zadavatel předpokládá, že využije ročně 50 hodin programátora pro vývojové práce. Tyto hodiny nejsou součástí servisní smlouvy a fakturují se dle skutečně vyčerpaného objemu.

**Servisní podpora, Response Time, Fix Time**

* 1. Dodavatel se zavazuje řešit Incidenty, které byly způsobeny jakoukoliv částí LIS bez ohledu na příčinu jejich vzniku.
  2. Dodavatel se zavazuje řešit a odstraňovat Incidenty a Požadavky a dodržovat následující termíny počítané od okamžiku oznámení:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kategorie | Response Time | Fix Time |
| Incident kategorie A | do 4 hod | do 24 hod |
| Incident kategorie B | do 8 hod | do 56 hod |
| Incident kategorie C | do 16 hod | do 168 hod |
| Požadavek | do 4 hod | **---** |

* 1. Za Zadavatele jsou oprávněny oznamovat Incidenty osoby, které jsou uvedeny jako kontaktní osoby Zadavatele v této Smlouvě. Zadavatel je oprávněn písemně informovat Dodavatele o změně osob, které jsou oprávněny oznamovat Incidenty, a to prostřednictvím HelpDesku.
  2. Běh lhůt, ve kterých je Dodavatel povinen reagovat (Response Time) na Incidenty a Požadavky, popř. je odstranit (Fix Time), počíná běžet okamžikem oznámení.
  3. Do doby vyřešení Incidentu se nezapočítává:
* prodlení v komunikaci prokazatelně zaviněné Zadavatelem, evidované v systému HelpDesk nebo komunikací pomocí e-mailu v případě, že je HelpDesk nefunkční z důvodů na straně Zadavatele;
* prodlení v komunikaci se třetími stranami a v jejich součinnosti prokazatelně zaviněné těmito stranami (dodavateli okolních subsystémů, hardware apod.), pokud jde o subsystémy, které souvisejí s provozem LIS a nejsou v odpovědnosti Dodavatele;
* posun času řešení na základě rozhodnutí o tomto posunu Zadavatelem a čas, potřebný na poskytnutí nezbytné součinnosti ze strany Zadavatele, ke které byl Dodavatelem Zadavatel vyzván.

**Způsob řešení Incidentů**

* 1. Incidenty, jejich výskyt, postup řešení a termíny zaznamenání a vyřešení, jak jsou uvedeny výše, jsou oběma Smluvními stranami oznamovány a zaznamenávány v HelpDesku.
  2. Kategorizaci Incidentu provádí Zadavatel. Zadavatel je rovněž oprávněn stanovit priority řešení.
  3. V případě, kdy není HelpDesk funkční, je Zadavatel oprávněn Incident oznámit e-mailem nebo hlásit prostřednictvím Hotline s tím, že Dodavatel poté bez zbytečného odkladu zaznamená toto oznámení do HelpDesk, přičemž uvede, že se jedná o oznámení dodatečné a obě strany si v HelpDesk potvrdí původní čas (e-mailového, telefonického) přijetí oznámení.
  4. Dodavatel má povinnost provést verifikaci, zda jde o Vadu, Chybu nebo Ostatní incident a verifikaci kategorizace a má právo reklamovat klasifikaci Vady, Chyby nebo Ostatního incidentu stanovenou Zadavatelem. V případě, kdy Dodavatel reklamuje klasifikaci, pak je povinen odůvodnit tuto reklamaci a prokázat odůvodněnost překlasifikace. V případě sporu o klasifikaci Vady rozhodne s konečnou platností o klasifikaci vady Zadavatel. Tyto spory nemají dopad na povinnost řešit Incidenty ve lhůtě uvedené shora dle původní klasifikace Zadavatele.
  5. Dodavatel nenese odpovědnost za věcnou a obsahovou správnost dat zadaných Koncovými uživateli. Do Fix Time dle sjednaných SLA se nezapočítává čas potřebný na nezbytnou obnovu nebo opravu chybných nebo nedostupných dat, pokud tuto chybovost dat nebo jejich nedostupnost nezpůsobil Dodavatel.
  6. Doba Dodavatele nutná pro identifikaci a odstranění Incidentu se započítává do doby jejich řešení, resp. odstraňování (Fix Time).
  7. Zadavatel může souhlasit v HelpDesku s Náhradním řešením Incidentu navrhnutým Dodavatelem. Toto Náhradní řešení je povinen Dodavatel zajistit v termínu pro vyřešení příslušného Incidentu. V takovém případě se Smluvní strany dohodnou i na termínu pro konečné řešení Incidentu. Sankce dle této Smlouvy se vztahují i na nedodržení termínu pro Náhradní řešení a pro konečné vyřešení Incidentu dle tohoto odstavce.
  8. Dodavatel zdokumentuje postup vyřešení Incidentu a ten přiloží k příslušnému záznamu hlášení Incidentu v HelpDesku.
  9. Zadavatel má povinnost ověřit vyřešení Incidentu a v případě nesouhlasu s tímto řešením předloží reklamaci. Tato reklamace obnovuje řešení požadavku Zadavatele na odstranění Incidentu. Do celkového času řešení se doba od předání řešení do předání reklamace nezapočítává.
  10. Na způsobu řešení a eventuální změně lhůty vyřešení Incidentu se Dodavatel a Zadavatel mohou v konkrétním případě dohodnout jinak, vždy však zápisem v systému HelpDesku a oprávněnými osobami obou Smluvních stran.

**Způsob řešení Požadavků Zadavatele**

* 1. Zadavatel je oprávněn zadat Dodavateli Požadavek formou jeho zápisu do HelpDesk oprávněnou osobou Zadavatele.
  2. Dodavatel má právo si vyžádat od Zadavatele nezbytné konzultace k vysvětlení specifikace Požadavku. V návaznosti na Požadavek Dodavatel vypracuje nabídku („**Návrh realizace**“), kterou předá Zadavateli formou zápisu do HelpDesku a která bude obsahovat zejména tyto části:
* specifikaci Požadavku;
* popis řešení;
* požadavky na součinnost Zadavatele;
* termín realizace;
* způsob předání a Akceptační kritéria;
* cenu realizace;
* zadání objednávky Zadavatele.
  1. Zadavatel předložený Návrh realizace posoudí a v případě souhlasu jej písemně potvrdí.
  2. Dodavatel je povinen zahájit plnění v okamžiku potvrzení Návrhu realizace ze strany Zadavatele, není-li Smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě, že nedojde k potvrzení Návrhu realizace, pak toto nezakládá na straně Zadavatele žádnou předsmluvní odpovědnost ve smyslu občanského zákoníku.
  3. Dodavatel zdokumentuje postup řešení a zápisem v HelpDesku provede oznámení o ukončení řešení a Zadavatnásledně přistoupí k Akceptaci ve smyslu čl. 8 této Smlouvy.
  4. Dodavatel je povinen jako nedílnou součást plnění Požadavku předat Zadavateli i Dokumentaci k řešení Požadavku.

**Dostupnost LIS**

* 1. Dostupnost LIS je vyjádřena v % doby, po kterou je LIS dostupný. Tato dostupnost je vypočítána dle vzorce

D je Dostupnost LIS za sledované období

Dc je doba, po kterou měl být LIS plně dostupný (neměl mít žádnou Vadu kategorie A) bez plánovaných odstávek ve smyslu odst. 7.30 této Smlouvy za sledované období.

Dn je doba, po kterou byl LIS nedostupný (trpěl Vadou kategorie A) za sledované období.

* 1. V případě, že bude nezbytné za účelem řádného poskytování Servisních služeb či pravidelné údržby LIS provést odstávku, tedy způsobit dočasnou nedostupnost LIS, zavazuje se Dodavatel písemně oznámit Zadavateli požadovaný termín a rozsah odstávky LIS a též požadované termíny výluky („**Odstávka LIS**“), alespoň 10 pracovních dnů předem. Odstávka LIS je možná pouze se souhlasem Zadavatele. Zadavatel se zavazuje, že svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat. Pokud nebude souhlas udělen ve vztahu ke konkrétnímu termínu Odstávky LIS, není Dodavatel oprávněn Odstávku LIS provést a Zadavatel je povinen bezodkladně navrhnout nový termín pro provedení Odstávky LIS. Takto sjednaná doba Odstávky LIS se nezapočítává do procentuální Dostupnosti LIS.

1. Akceptace
   1. Plnění Dodavatele či jeho jednotlivé části, které jsou způsobilé přejímky („**Dílčí část LIS**“) jsou Zadavatelem akceptovány na základě Akceptace vymezené v tomto článku. Akceptací se rozumí porovnání vlastností dílčího plnění oproti poptávaným vlastnostem a oproti Akceptačním kritériím. Průběh Akceptace a vymezení Akceptačních kritérií zajistí Dodavatel za součinnosti Zadavatele – ten má právo se vyjadřovat k Akceptaci a požadovat zapracování svých připomínek.
   2. Zadavatel bude k účasti na Akceptaci vyzván nejpozději 10 pracovních dní před zahájením prostřednictvím zápisu v HelpDesku. Akceptace nemůže proběhnout bez účasti Zadavatele. Akceptace bude probíhat v sídle Zadavatele, ledaže se Smluvní strany dohodnou jinak.
   3. Dílčí část LIS splnila Akceptační kritéria, pokud nevykazuje:
      1. Žádnou Vadu kategorie A;
      2. Žádnou Vadu kategorie B;
      3. Více než 3 Vady kategorie C.
   4. Pokud Dílčí část LIS nesplňuje kritéria dle odst. 8.3 této Smlouvy, vytkne Zadavatel Vady Dodavateli. Nesdělení připomínek nebo neoznámení Vady při Akceptaci nemá vliv na povinnosti Poskytovatele Vady odstranit.
   5. Dodavatel vypořádá vytknuté Vady Zadavatele bez zbytečného odkladu a předloží Dílčí část LIS k opakované Akceptaci – odst. 8.4 této Smlouvy se užije přiměřeně a může být použit i opakovaně, dokud není Dílčí část LIS Akceptována bez vytknutí Vad.
   6. Jestliže Dílčí část LIS splní Akceptační kritéria a projde Akceptací, je Dílčí část LIS akceptována a Dodavatel nejpozději v den následující po Akceptaci umožní Dílčí část LIS převzít. O této události je sepsán Akceptační protokol. Zadavatel je oprávněn akceptovat Dílčí část LIS i v případě, že nesplnila Akceptační kritéria – tím není dotčena povinnost Dodavatele odstranit Vady dle odst. 8.5 této Smlouvy.
   7. V případě, že jsou Dílčí částí LIS písemné dokumenty, pak:
      1. Dodavatel se zavazuje konzultovat práce na zhotovení dokumentů se Zadavatelem.
      2. Zadavatel je povinen vznést své výhrady nebo připomínky k akceptovaným dokumentům do 10 pracovních dnů od jejich doručení. Dodavatel se zavazuje zapracovat výhrady a připomínky do dokumentů nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení výhrad nebo připomínek. Zadavatel je oprávněn dle tohoto bodu postupovat opakovaně.
      3. V případě, že Zadavatel nemá k dokumentům žádné připomínky ani výhrady, či tyto připomínky či výhrady nebrání Akceptaci, zavazuje se dokument do 10 pracovních dnů od předložení k Akceptaci akceptovat – v případě marného uplynutí této lhůty však nedochází k fikci Akceptace. O Akceptaci je sepsán Akceptační protokol. Zadavatel je oprávněn akceptovat dokumentaci i v případě, že nesplnila Akceptační kritéria – tím není dotčena povinnost Dodavatele odstranit Vady.
   8. Akceptační protokol musí obsahovat mimo jiné tyto náležitosti:
      1. číslo Akceptačního protokolu a datum;
      2. označení této Smlouvy;
      3. označení předávaného plnění - Dílčí části LIS;
      4. název, sídlo, IČO a DIČ Zadavatele a Dodavatele;
      5. název projektu, registrační číslo projektu a informaci, že se jedná o projekt podpořený z IROP;
      6. datum zahájení a dokončení Dílčí části LIS / celého díla;
      7. podrobné vymezení rozsahu provedených prací a dodávek;
      8. prohlášení Zadavatele, že Dílčí část LIS / dokumenty akceptuje (případně též, že Dílčí část LIS akceptuje s Vadami, a to včetně uvedení těchto Vad a nedodělků a termínu jejich odstranění);
      9. jméno a vlastnoruční podpis kontaktních osob obou Smluvních stran dle čl. 3 této Smlouvy.
2. změnové řízení
   1. Smluvní strany jsou oprávněny písemně navrhnout změny této Smlouvy. Dodavatel vyvine veškeré úsilí k tomu, aby změnu mohl akceptovat. Zadavatel není povinen změnu akceptovat.
   2. Dodavatel je povinen provést hodnocení dopadů změnového požadavku na termín, cenu a součinnost Zadavatele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od obdržení takového požadavku.
   3. Veškeré změny dle tohoto článku musí být v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ, zejména pak jeho § 222.
3. Vlastnické právo a licenční ujednání v souvislosti s údržbou a rozvojem LIS

**Vlastnické právo**

* 1. V případě, že jsou součástí plnění dle této Smlouvy movité věci, které se mají stát vlastnictvím Zadavatele, přechází vlastnictví těchto movitých věcí na Zadavatele k okamžiku podepsání Akceptačního protokolu kontaktnímu osobami uvedenými v čl. 3 této Smlouvy, ledaže je v Akceptačním protokolu uvedeno jinak. Nebezpečí škody na movitých věcech přechází okamžikem faktického předání Zadavateli.

**Licenční ujednání**

* 1. Plnění dle této Smlouvy mohou naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů. K těmto částem je Dodavateli poskytnuta licence opravňující Zadavatele:
     1. užívat autorské dílo všemi známými způsoby užití, bez územního a množstevního omezení, a to po dobu trvání autorských práv autora;
     2. provádět modifikace, úpravy, změny autorského díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zpracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat do děl souborných, do databází, a to i prostřednictvím třetích osob;
     3. udělit podlicenci či postoupit licenci třetí osobě.
  2. Pro odstranění pochybností se konstatuje, že autorská odměna za poskytnutí autorských práv v rozsahu sjednaném v tomto článku je zahrnuta v ceně sjednané za Servisní službu nepřetržité údržby LIS či Servisní službu rozvoje LIS, a to podle povahy díla.
  3. Licence se v případě počítačových programů vztahuje také na strojový i zdrojový kód, jakož i na koncepční přípravné materiály, a to i na případné další verze počítačových programů. Dodavatel je povinen tyto zdrojové kódy a jejich případné opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update předat nejpozději k okamžiku Akceptace takové Dílčí části LIS, která je počítačovým programem. Toto ujednání platí i v případě, že dojde k jakékoliv změně či aktualizaci příslušné Dílčí části LIS. Zdrojový kód musí:
     1. být spustitelný v prostředí Zadavatele;
     2. zaručovat možnost ověření kompletnosti a správnosti verze;
     3. být předán včetně podrobné dokumentace zdrojového kódu;
     4. být předán na nepřepisovatelném nosiči dat s označením verze a dne předání.
  4. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení všech licencí je zahrnuta v Ceně dle čl. 13 této Smlouvy.
  5. Zadavatel není povinen licence dle této Smlouvy využít.
  6. Udělení licence nelze ze strany Dodavatele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

1. exitová součinnost
   1. Dodavatel za účelem řádného a plynulého převedení Servisních služeb dle pokynů Zadavatele především:
      1. poskytne náležitou a nezbytnou součinnost;
      2. poskytne veškeré nezbytné informace a dokumentaci;
      3. bude jednat s Zadavatelem a dalšími třetími osobami;
      4. provede v součinnosti s Zadavatelem a dalšími třetími osobami migraci dat z LIS do nově zaváděného informačního systému, který by měl LIS nahradit;

a to vše dle pokynů Zadavatele

(„**Exit**“).

* 1. Závazek poskytnout Exit trvá 1 rok po ukončení účinnosti této Smlouvy a Dodavatel je povinen poskytnout služby Exitu v požadovaném rozsahu nejpozději 20 pracovních dnů ode dne, kdy je k tomuto Zadavatelem vyzván, ledaže se Smluvní strany dohodnou jinak. V případě, že i přes písemnou výzvu Zadavatele Dodavatel nesplnil závazek poskytnout Exit ani ve lhůtě 1 rok po ukončení účinnosti této Smlouvy, závazek poskytnout Exit nezaniká.
  2. Smluvní strany se dohodly, že cena a veškeré náklady spojené s poskytnutím Exitu jsou součástí Ceny dle čl. 13 této Smlouvy.

1. Další práva a povinnosti smluvních stran
   1. Dodavatel se zavazuje:
      1. poskytovat plnění vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, v souladu s pokyny Zadavatele, řádně a včas a se zvláštním zřetelem na délku trvání Akceptace;
      2. postupovat při plnění dle této Smlouvy s péčí řádného hospodáře, náležitou odbornou péčí a aplikovat řádně procesy *best practice;*
      3. upozorňovat Zadavatele včas na hrozící vady či výpadky plnění, nevhodnost pokynů Zadavatele a poskytovat Zadavateli všechny informace o skutečnostech, které jsou pro plnění této Smlouvy nezbytné;
      4. chránit osobní údaje, data a duševní vlastnictví Zadavatele a třetích osob;
      5. zajistit, že veškeré vlastnosti LIS, včetně jeho budoucích změn, budou odpovídat obecně závazným právním předpisům České republiky, které nabyly platnosti ke dni uzavření této Smlouvy a relevantním mezinárodním právním předpisům týkajícím se oblasti a podmínek poskytování zdravotní péče a požadavkům na zabezpečení zpracovávaných dat, které nabyly platnosti ke dni uzavření této Smlouvy;
      6. uchovávat veškeré doklady související s realizací plnění dle této Smlouvy a jeho financováním (způsobem dle zákona o účetnictví) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, závazná je lhůta, která je delší. Dále je povinen zajistit, aby také všichni jeho Poddodavatelé, partneři, dodavatelé partnerů uchovávali veškeré dokumenty související s prováděním plnění dle těchto podmínek;
      7. všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace (včetně prováděcího projektu a Akceptačních protokolů) opatřit povinnou vizuální identitou projektu, je-li tato vyžadována pravidly IROP. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy je s těmito pravidly seznámen.
   2. Zadavatel je povinen poskytnout Dodavateli nezbytnou součinnost uvedenou v této Smlouvě. Smluvní strany mohou další nezbytnou součinnost Zadavatele sjednat v rámci řešení Požadavků Zadavatele dle této Smlouvy. Zadavatel je povinen zajistit, aby byly v potřebném rozsahu k dispozici jím pověřené osoby, popř. jiní zaměstnanci, jejichž součinnost bude Dodavatel důvodně potřebovat a které si vyžádá s dostatečným předstihem a v korelaci s rozsahem požadované součinnosti.
   3. Zadavatel je oprávněn konzultovat s Dodavatelem veškeré zásahy do LIS, zejména do jeho technické části (zásah do konfigurace serverů, nákup nových komponent serverů, počítačů, UPS apod.) a také vlastní Customizace.
   4. Zadavatel se zavazuje umožnit vzdálenou správu LIS, umožnit Dodavateli okamžitý fyzický přístup ke všem zařízením, u nichž je tento přístup nezbytně nutný a účelný pro plnění této Smlouvy.
   5. Dodavatel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody třetí osobě s limitním plněním na jednu škodnou událost minimálně 50 000 000 Kč, s tím, že jeho spoluúčast v případě škodné události nepřekročí 5% pojistného plnění. Kopii pojistné smlouvy předloží Dodavatel Zadavateli před podpisem této Smlouvy.
2. Cena a platební podmínky
   1. Cenu Servisních služeb Dodavatele Smluvní strany ujednaly následovně:

* měsíční cena Servisní služby nepřetržité údržby LIS dle odst. 5.1.1 této Smlouvy je uvedena v ceníku uvedeném v Příloze č. 1 této Smlouvy;
* měsíční cena Služby nepřetržité podpory LIS dle odst. 5.1.2 této Smlouvy je uvedena v ceníku uvedeném v Příloze č. 1 této Smlouvy;
* cena Servisní služby rozvoje LIS dle odst. 5.1.3 této Smlouvy, bude dohodnuta v rámci Požadavku Zadavatele, a to na základě dohodnutých a odsouhlasených hodin práce Dodavatele a platným ceníkem sazeb tzv. člověkohodin, uvedeným v Příloze č. 1 této Smlouvy;
* cena ostatních Zadavatelem výslovně objednaných služeb bude vypočítána z dohodnutých a odsouhlasených hodin a platným ceníkem služeb Dodavatele uvedeném v Příloze č. 1 této Smlouvy.
  1. Dodavatel je oprávněn zvýšit Ceny dle odst. 13.1 této Smlouvy o míru oficiální inflace oznámené Českým statistickým úřadem za uplynulé roční období, nejdříve však po uplynutí doby čtyř (4) let účinnosti této Smlouvy. Navýšené ceny tak lze aplikovat nejdříve od 1. ledna pátého roku účinnosti této Smlouvy, přičemž pro první navýšení ceny bude rozhodným obdobím pro určení míry inflace období od 1. ledna čtvrtého roku účinnosti Smlouvy do 1. ledna pátého roku účinnosti Smlouvy. Dodavatel je povinen případné zvýšení Ceny z důvodu inflace provést nejpozději do 30 dnů od zveřejnění průměrné roční míry inflace Českým statistickým úřadem. Pokud to Dodavatel v uvedené lhůtě neprovede, zůstává měsíční cena pro daný (probíhající) kalendářní rok nezměněna; uvedená lhůta 30 dnů se použije také na změny ceníku služeb Dodavatele, který je přílohou č. 1 této Smlouvy.
  2. V Ceně jednotlivých Servisních služeb jsou zahrnuty veškeré náklady a výdaje Dodavatele (např. cestovné, diety, ubytování) bez ohledu na rozsah Servisních služeb a tyto ceny jsou sjednány jako úplné a konečné. Odst. 13.6 a 13.7 této Smlouvy nejsou tímto ujednáním dotčeny.
  3. Podkladem pro fakturaci ze strany Dodavatele bude Zadavatelem odsouhlasený výkaz Servisních služeb společné se Zprávou, který je Dodavatel povinen každý měsíc e-mailem doručit Zadavateli k odsouhlasení, a to do 5. pracovního dne měsíce, který následuje po měsíci, za který jsou Servisní služby účtovány. Zadavatel je povinen výkaz Služeb a Zprávu odsouhlasit či uplatnit k němu připomínky do 10 pracovní dnů ode dne jeho doručení.
  4. Zadavatel je povinen do 15. dne kalendářního roku doručit Zadavateli výkaz Dostupnosti LIS s uvedením sankce dle odst. 14.8 této Smlouvy.

**Odměna Dodavatele při odstranění/řešení Chyby nebo Ostatního incidentu**

* 1. Prokáže-li Dodavatel, že nefunkčnost LIS nebo Dílčí části LIS byla zapříčiněna Chybou na straně Zadavatele, vzniká mu nárok na úhradu odměny dle vykázané časové náročnosti v hodinách ve výši dle Ceníku; tento nárok však Dodavateli vzniká pouze za podmínky, že odstranil Chybu včas. Dodavatel odůvodní příčinu závady, výši odměny a doloží, že Chybu včas odstranil.
  2. Prokáže-li Dodavatel, že nefunkčnost LIS nebo Dílčí části LIS byla zapříčiněna Ostatním incidentem, vzniká mu nárok na úhradu odměny dle vykázané časové náročnosti v hodinách ve výši dle Ceníku. Dodavatel je však povinen v rámci řešení Incidentu uvést doporučení a informace nutné k odstranění jeho následků a poskytnout Zadavateli součinnost.

**Platební podmínky**

* 1. Faktury budou Zadavateli doručeny vždy po písemném schválení měsíčního výkazu Servisních služeb a Zprávy ze strany Zadavatele.
  2. K ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá Dodavatel.
  3. Cena bude hrazena vždy bezhotovostně převodem ve prospěch bankovního účtu Dodavatele uvedeného na Faktuře. Splatnost Faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení Zadavateli. Dodavatel je povinen oznámit písemně jakékoliv změny týkající se bankovních údajů nebo čísla účtu nejpozději 10 dnů přede dnem splatnosti ceny; poruší-li tuto povinnost, není Zadavatel v prodlení s úhradou ceny.
  4. Faktura včetně všech souvisejících dokumentů (výkaz Servisních služeb, výkaz Dostupnosti LIS, kopie Zadavatelem potvrzeného akceptačního protokolu), bude zaslána ve formátu PDF na emailovou adresu: [fakturace@nemjil.cz](mailto:fakturace@nemjil.cz) a vedle veškerých zákonných náležitostí dle platných právních předpisů musí obsahovat také název a registrační číslo projektu „*Laboratorní informační systém – modernizace“*, č. projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16\_044/0005481.
  5. Pokud Faktura nebude obsahovat nějakou z vyžadovaných náležitostí nebo v případě, že Faktura bude obsahovat chybné údaje, bude mít Zadavatel právo takovou Fakturu nepřijmout nebo odmítnout platbu do té doby, dokud Dodavatel nedoručí Zadavateli opravenou Fakturu; v takovém případě bude doba splatnosti takové Faktury zastavena a začne opět celá znovu běžet po obdržení opravené Faktury Zadavatelem.

1. Odpovědnost za právní vady a za škodu, sankce

**Odpovědnost za právní vady**

* 1. Dodavatel odpovídá za to, že aktualizace, Customizace či jiné úpravy LIS nebudou zatíženy právem třetí osoby.
  2. Vyjde-li najevo právní vada v podobě uplatněných práv třetích osob, je Dodavatel vlastním jménem povinen tyto nároky na své náklady vypořádat. Zadavatel je povinen oznámit Dodavateli případné uplatnění nároku třetí osoby z titulu právní vady bez zbytečného odkladu. V případě soudního sporu se Dodavatel zavazuje na výzvu Zadavatele poskytnout veškerou potřebnou součinnost, zejména předat veškeré informace a podklady a uhradit veškeré náklady Zadavatele s tímto spojené.

**Odpovědnost za škodu**

* 1. Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti dle této Smlouvy či ze zákona.
  2. Dodavatel se zprostí povinnosti k náhradě škody, zabránila-li mu ve splnění povinností z této Smlouvy dočasně nebo trvale mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli (§ 2913 občanského zákoníku); nastane-li taková překážka, je Dodavatel povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit Zadavateli.
  3. Dodavatel bere na vědomí možné důsledky porušení svých závazků z této Smlouvy, zejména důsledek možnosti vzniku značných škod způsobených Zadavateli, přičemž prodlení Dodavatele se splněním závazků z této Smlouvy může v krajním případě způsobit i dočasnou nemožnost výkonu činnosti Zadavatele. Dodavatel byl informován Zadavatelem, že mu v případě prodlení Dodavatele se splněním povinností z této Smlouvy mohou vzniknout jednak skutečné škody, zejména v podobě vzniku překážky v práci na straně zaměstnavatele a s tím souvisejících nákladů na mzdy či případnou úhradu přesčasů a příplatků za práci v sobotu a v neděli či ve svátcích a obdobných pracovněprávních nároků souvisejících s nutností dohnat výpadek v činnosti Zadavatele, dále závazky ze smluvních pokut a náhrady škod vzniklých v souvislosti s prodlením Zadavatele se splněním svých závazků vůči třetím stranám (zejména vůči zdravotním pojišťovnám).
  4. V případě vzniku škody je Zadavatel povinen oznámit vznik škody Dodavateli a odůvodnit výši náhrady škody, kterou Zadavatel uplatňuje.

**Sankce**

* 1. Pokud Dodavatel bude v prodlení se splněním termínu řešení Požadavku, má Zadavatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny Požadavku za každý započatý den prodlení.
  2. V případě nesplnění ročního parametru Dostupnosti LIS je sjednána smluvní pokuta za každou započatou hodinu nedostupného LIS ve výši 10 000,- Kč bez DPH.
  3. Smluvní strany se dohodly, v případě prodlení Dodavatele s vyřešením Incidentu (Fix Time):
     1. kategorie A vzniká Zadavateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení;
     2. kategorie B vzniká Zadavateli nárok na smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč (slovy: dvacetpět tisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení;
     3. kategorie C vzniká Zadavateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení;

Do výpočtu se zahrnují Incidenty vyřešené v daném kalendářním měsíci.

* 1. V případě prodlení Dodavatele s poskytnutím služby Exitu vzniká Zadavateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
  2. Zadavatel je oprávněn započíst si svůj nárok, a to i nesplatný, na smluvní pokutu oproti jakýmkoliv jiným pohledávkám Dodavatele.
  3. Poruší-li Dodavatel některou z povinností týkající se důvěrných informací je povinen uhradit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každé jednotlivé porušení.
  4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Dodavatele s poskytnutím prokázání existence uzavření pojištění ve smyslu odst. 12.5 vzniká Zadavateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
  5. Ujednáním o smluvních pokutách nejsou dotčeny nároky Zadavatele na náhradu škody ani jiná práva Zadavatele dle této Smlouvy, např. právo odstoupit od Smlouvy. Zadavatel je oprávněn smluvní pokutu, na kterou mu vznikne nárok, požadovat v celé výši, zčásti nebo vůbec nepožadovat.

1. ZMĚNY A TRVÁNÍ SMLOUVY
   1. Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami.
   2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem předání celého LIS Zadavateli do Ostrého provozu na základě Akceptačního protokolu dle Smlouvy o dílo.
   3. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

**Výpověď**

* 1. Zadavatel je oprávněn tuto Smlouvu ukončit výpovědí i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručená Dodavateli.
  2. Dodavatel je oprávněn tuto Smlouvu ukončit po uplynutí 9 let ode dne nabytí účinnosti i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí dvanáct (12) měsíců a počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručená Zadavateli.

**Odstoupení**

* 1. Zadavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pro podstatné porušení povinnosti ze strany Dodavatele. Podstatným porušením smluvní povinnosti Dodavatele je:
* prodlení s odstraněním Vady kategorie A delší než 72 hodin;
* prodlení s odstraněním Vady kategorie B delší než 30 dnů;
* prodlení se splněním jiných povinností Dodavatele podle této Smlouvy delší než 60 dnů, pouze však poté, co tyto povinnosti nesplnil ani v dodatečné přiměřené lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl Zadavatelem na prodlení písemně upozorněn;¨
* pokud celková výše smluvních pokut na straně Dodavatele dosáhne trojnásobku měsíční ceny Servisních služeb;
* výskyt neodstranitelné vady LIS, v důsledku níž není LIS způsobilý ke sjednanému nebo obvyklému účelu užití;
* pokud je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;
* insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Dodavatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Dodavatele byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
* zahájení trestního stíhání Dodavatele pro trestný čin;
* neposkytnutí licence v rozsahu, v jakém se Dodavatel zavázal dle čl. 10 této Smlouvy.
  1. Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pro podstatné porušení povinnosti ze strany Zadavatele. Podstatným porušením smluvní povinnosti Zadavatele je:
* prodlení s úhradou ceny nebo její části delším než 30 dnů, pokud na prodlení byl ze strany Dodavatele písemně upozorněn a neuhradil cenu ani v dodatečné přiměřené lhůtě min. 30 dnů,
* pokud je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku; nebo
* insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zadavatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zadavatele byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
  1. Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být písemné, doručeno druhé Smluvní straně a je účinné dnem jeho doručení, popř. pozdějším dnem uvedeným v písemném oznámení o odstoupení.
  2. Odstoupením od této Smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, smluvní pokutu, úroky z prodlení jakož i další ujednání této Smlouvy, která mají podle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze a účelu Smlouvy trvat i po ukončení Smlouvy. Ukončením této Smlouvy nejsou rovněž dotčena ujednání tohoto článku Smlouvy o vypořádání vzájemných nároků Smluvních stran.

**Vypořádání vzájemných nároků Smluvních stran po zániku účinnosti Smlouvy**

* 1. V případě zániku této Smlouvy je Dodavatel bez jakéhokoliv nároku na odměnu nebo jiná peněžitá či nepeněžitá plnění povinen předat Zadavateli dokumentaci, přístupová hesla či přístupové účty, evidence a agendy, které zpracoval v souvislosti s touto Smlouvou a které se týkají Servisních služeb poskytovaných na základě této Smlouvy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zániku Smlouvy.
  2. V případě ukončení této Smlouvy či Smlouvy o dílo, je Dodavatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů po zániku účinnosti této Smlouvy či Smlouvy o dílo, předat Zadavateli veškeré zdrojové kódy LIS, na které má dle dohody stran Zadavatel nárok, pokud si dle Smlouvy o dílo Zadavatel tento LIS ponechal. V takovém případě jsou zachovány i veškeré licence v rozsahu Smlouvy o dílo.

1. Ochrana osobních údajů a důvěrnost informací
   1. Dodavatel se zavazuje dodržovat mlčenlivost o všech informacích, které získal v souvislosti s touto Smlouvou o Zadavateli. Tato povinnost platí po dobu trvání této Smlouvy a po dobu 10 let od ukončení její účinnosti. Dodavatel je povinen zajistit utajení důvěrných informací případně i u svých zaměstnanců, zástupců, Poddodavatelů, jakož i jiných třetích osob, pokud jim takové informace byly se souhlasem Zadavatele poskytnuty. Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich zachycení považují veškeré informace, které nebyly Zadavatelem označeny jako veřejné, případně ty, které nelze pro jejich povahu za veřejné považovat. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace má Dodavatel pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy.
   2. Dodavatel má pro účely ochrany osobních údajů postavení zpracovatele ve smyslu ustanovení čl. 28 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této Smlouvy a v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy.
2. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
   1. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 (přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou) a §§ 1798 – 1800 (smlouvy uzavírané adhézním způsobem) Občanského zákoníku.
   2. Tato Smlouva, jakož i všechny mimosmluvní závazkové vztahy s touto Smlouvou související, se řídí českým právem. Jakýkoliv spor vzniklý v souvislosti s touto Smlouvou a/nebo souvisejícími dohodami bude spadat do výlučné soudní pravomoci českého soudu místně příslušného dle sídla Zadavatele.
   3. Pokud nebylo v této Smlouvě výslovně ujednáno jinak, nepřihlíží se v právních vztazích založených touto Smlouvou k jakýmkoliv zvyklostem a zavedené praxi Smluvních stran, ani k obchodním zvyklostem a rovněž se při výkladu této Smlouvy nepřihlíží k předchozí ústní, písemné či elektronické komunikaci, která proběhla před uzavřením této Smlouvy. Tato smlouva rovněž nahrazuje veškeré předchozí písemné či ústní dohody případně mezi Smluvními stranami uzavřené ohledně předmětu této Smlouvy.
   4. Neplatnost jakéhokoli ujednání této Smlouvy nebo jeho části se nedotýká zbývajícího obsahu této Smlouvy. Pro tento případ se Smluvní strany zavazují sjednat dodatek této Smlouvy, který nahradí neplatnou část této Smlouvy platnými ujednáními tak, aby byl co nejlépe naplněn účel sledovaný Smluvními stranami při uzavření této Smlouvy.
   5. Postoupení této Smlouvy je možné pouze po předchozím písemném souhlasu druhé Smluvní strany.
   6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
   7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

* [Příloha č. 1](#Příloha1) – Ceník služeb Dodavatele
* [Příloha č. 2](#Příloha2) – Podmínky ochrany osobních údajů
* [Příloha č. 3](#Příloha3) – Seznam Poddodavatelů

|  |  |
| --- | --- |
| V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne: [DOPLNÍ DODAVATEL] |
|  |  |
|  |  |
| **Za Zadavatele - MMN, a.s.:** | **Za Dodavatele - [DOPLNÍ DODAVATEL]** |
|  |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| MUDr. Jiří Kalenský, předseda představenstva | [DOPLNÍ DODAVATEL], [DOPLNÍ DODAVATEL] |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ing. Ota Krejčí, člen představenstva | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [DOPLNÍ DODAVATEL], [DOPLNÍ DODAVATEL] |
|  |  |

**Příloha č. 1**

**Ceník služeb Dodavatele**

[Doplní dodavatel dle vzoru ze ZD]

**Příloha č. 2**

**Podmínky zpracování osobních údajů**

Zadavatel dále pro účely této Přílohy označovaný jako „**Správce**“ a Dodavatel dále pro účely této Přílohy označovaný jako „**Zpracovatel**“ se v souladu s čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („**Nařízení**“) dohodli na následujících podmínkách zpracování osobních údajů při plnění Smlouvy:

1. ÚČEL A PŘEDMĚT TĚCHTO PODMÍNEK ZPRACOVÁNí OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   1. Plnění předmětu smlouvy, jejíž přílohou jsou tyto Podmínky zpracování osobních údajů („**Smlouva**“), zahrnuje činnosti, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů Zpracovatelem pro Správce („**Osobní údaje**“).
   2. Tyto Podmínky zpracování osobních údajů vymezují vzájemná práva a povinnosti při zpracování Osobních údajů, ke kterému dochází v důsledku výkonu činností vymezených ve Smlouvě a v těchto Podmínkách zpracování osobních údajů („**Zpracování**“).
   3. Zpracovatel prohlašuje, že je schopen řádně a včas splnit Smlouvu při zachování všech svých povinností podle těchto Podmínek zpracování osobních údajů a při zajištění úplného souladu Zpracování s právními předpisy, zejména s Nařízením. Tyto Podmínky zpracování osobních údajů nijak neomezují povinnosti nebo odpovědnost Zpracovatele podle Smlouvy a Zpracovatel se těchto Podmínek zpracování osobních údajů nemůže dovolávat, aby omezil svoji odpovědnost za řádné a včasné splnění Smlouvy. Za plnění těchto Podmínek zpracování osobních údajů nenáleží Zpracovateli odměna, neboť plnění těchto povinností bylo zohledněno při sjednání odměny, kterou Zpracovatel obdrží podle Smlouvy.
2. VYMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ
   1. V souladu s účelem těchto Podmínek zpracování osobních údajů se Strany dohodly na následujícím vymezení Zpracování Zpracovatelem:

|  |  |
| --- | --- |
| **Předmět a doba trvání Zpracování:** | Správce zpracovává ve svých systémech Osobní údaje, které v souvislosti s plněním Smlouvy pro Správce Zpracovatel zpracovává. Tato zpracování je nezbytné za účelem řádného plnění Smlouvy.  Zpracovatel bude zpracovávat Osobní údaje pouze v rozsahu nezbytně nutném pro plnění Smlouvy, a to pouze po dobu trvání Smlouvy. |
| **Povaha Zpracování:** | Plnění povinností Zpracovatele ze Smlouvy v souvislosti s veřejnou zakázkou „*Laboratorní informační systém – modernizace“* vyžaduje v určitém rozsahu Zpracování Osobních údajů pro Správce. V souvislosti s plněním Smlouvy bude mít Zpracovatel přístup k Osobním údajům. Zároveň nelze zamezit přístupu Zpracovatele k Osobním údajům, aniž by to ovlivnilo povinnosti Zpracovatele související s plněním Smlouvy. Poskytnutí přístupu k Osobním údajům nezakládá právo Dodavatele seznamovat se s obsahem databází, obsahujících Osobní údaje. Přístup Zpracovatele k Osobním údajům bude mít pozitivní důsledek pro bezpečnost a ochranu Osobních údajů, neboť plněním Smlouvy bude docházet mj. k zachování či zvyšování nastavené úrovně zabezpečení informačních systémů Správce v rámci LIS. |
| **Účel Zpracování:** | Plnění povinností Zpracovatele vyplývajících ze Smlouvy, a to v rozsahu Osobních údajů vedených v systémech Správce. |
| **Typ Osobních údajů:** | * Adresní a identifikační Osobní údaje (např. jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, telefonní čísla, email); * Popisné údaje (např. údaje o zaměstnání, zájmy, seznam majetku, zdravotní pojišťovna, mzda, číslo dokladů, bankovní spojení, vzdělání, odborné znalosti a dovednosti, počet dětí, obrazové záznamy); * Síťové identifikátory (např. údaje o internetovém prohlížeči subjektu údajů, IP adresy, cookies a další identifikátory, které mohou spolu s jedinečnými identifikátory sloužit k identifikaci konkrétní osoby); |
| **Kategorie subjektů Osobních údajů:** | * Osobní údaje zaměstnanců a jiných pracovníků Správce; * Osobní údaje pacientů Správce; * Osobní údaje smluvních partnerů Správce; |

1. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
   1. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat Osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Správce a pro výše uvedený účel. Za doložené pokyny Správce se považují veškeré pokyny předané Správcem Zpracovateli v souladu s čl. 4 těchto Podmínek zpracování osobních údajů, ledaže by se Strany ve vztahu k jednotlivým pokynům dohodly jinak.
   2. Zpracovatel se zavazuje vykonat doložené pokyny Správce ve lhůtě stanovené v pokynu podle čl. 4 těchto Podmínek zpracování osobních údajů, ledaže by se Strany následně ve vztahu k jednotlivým pokynům dohodly jinak.
   3. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Zpracovatel výslovně bere na vědomí, že není oprávněn ve vztahu k Osobním údajům určovat účely jejich zpracování a není oprávněn zpracovávat Osobní údaje nad rámec vymezený v těchto Podmínkách zpracování osobních údajů. Prostředky Zpracování je Zpracovatel oprávněn určovat pouze v míře, ve které nejsou stanoveny těmito Podmínkami zpracování osobních údajů a/nebo pokyny Správce, a to přiměřeně s ohledem na povahu Zpracování a v žádném případě tak, aby bylo Zpracování v rozporu s těmito Podmínkami zpracování osobních údajů a/nebo pokyny Správce. Zpracovatel bere výslovně na vědomí, že v případě porušení tohoto ujednání bude Zpracovatel považován za správce Osobních údajů se všemi důsledky z toho plynoucími, zejména důsledky plynoucími z Nařízení.
   4. Zpracovatel informuje neprodleně Správce v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn Správce porušuje tyto Podmínky zpracování osobních údajů nebo právní předpis, zejména právní předpis týkající se ochrany osobních údajů.
   5. Zpracovatel se zavazuje zohledňovat pravidelně při plnění svých povinností dle těchto Podmínek zpracování osobních údajů, zejména pak při stanovování technických a organizačních opatření na ochranu Osobních údajů, povahu Zpracování. Při určování povahy Zpracování Zpracovatel zohlední zejména rozsah a kategorie zpracovávaných Osobních údajů, postavení subjektů Osobních údajů, kontext Zpracování a z toho plynoucí rizika pro práva a svobody fyzických osob.
   6. Zpracovatel se zavazuje zajistit, že veškeré osoby oprávněné jeho jménem zpracovávat Osobní údaje budou před tím, než jim budou Osobní údaje zpřístupněny, zavázány k mlčenlivosti ve vztahu ke zpracování Osobních údajů a s ohledem na veškeré zpracovávané Osobní údaje, ledaže by se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti minimálně ve stejném rozsahu.
   7. Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti Zpracovatele stanovené v těchto Podmínkách zpracování osobních údajů. Zpracovatel umožní Správci nebo jiné osobě, kterou Správce pověřil („**Pověřený auditor**“), provádět audity na zpracování Osobních údajů, včetně inspekcí, a k těmto auditům přispěje tak, aby mohl Správce a/nebo Pověřený auditor plně ověřit soulad Zpracovatele s jeho povinnostmi vyplývajícími z těchto Podmínek zpracování osobních údajů, Nařízení a/nebo z jiných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Správce a Zpracovatel se dohodli na následujících podmínkách poskytování informací a součinnosti při auditech Zpracovatelem:
2. Zpracovatel se zavazuje poskytovat informace vyžádané Správcem bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů od doručení žádosti Správce, a ve stejné lhůtě také odpovídat na dodatečné dotazy a poskytovat dodatečně vyžádaná upřesnění či podklady;
3. Zpracovatel se zavazuje vést evidenci o informacích, které poskytuje Správci, minimálně v následujícím rozsahu: datum doručení žádosti Správce, identifikace osob, které se na zpracování odpovědi pro Správce podílely, přesné znění, resp. kopie, a datum odeslání odpovědi poskytnuté Správci;
4. Komunikace mezi Zpracovatelem a Správcem ve věci poskytování informací a sjednávání auditů probíhá způsobem dle čl. 4 těchto Podmínek zpracování osobních údajů, neurčí-li Správce v konkrétním případě jinak;
5. Správce může provádět audity u Zpracovatele jednou ročně, nebo častěji, pokud to Správce shledá opodstatněným, zejména v případě podezření na porušení povinností Zpracovatele dle těchto Podmínek zpracování osobních údajů;
6. Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci při provádění auditu veškerou potřebnou součinnost, zejména poskytnout odpovídající prostory a kancelářskou techniku a podporu, určit primární kontaktní osobu, na kterou se Správce bude moci ve věci auditu obracet, a zajistit dostupnost zástupců Zpracovatele;
7. Veškeré náklady, které v souvislosti s prováděním auditu vzniknou Zpracovateli, nese Zpracovatel; a
8. Zpracovatel se zavazuje komunikovat a poskytovat součinnost při provádění auditu Pověřeným auditorem ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako v případě, že audit provádí Správce.
   1. Zpracovatel se dále zavazuje být Správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle obecných předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, a to při zohlednění povahy Zpracování a informací, jež má Zpracovatel k dispozici, a to zejména následovně:
9. přijetím odpovídajících technických a organizačních opatření dle odst. 3.10 těchto Podmínek zpracování osobních údajů;
10. přijetím odpovídajících interních procesů k ohlášení porušení zabezpečení Osobních údajů dle článku 3.11 těchto Podmínek zpracování osobních údajů;
11. poskytnutím veškeré potřebné součinnosti, informací a podkladů, které bude Správce odůvodněně požadovat v souvislosti s vypracováním posouzení vlivu zamýšlených operací Zpracování na ochranu Osobních údajů dle čl. 35 Nařízení a s konzultací s dozorovým úřadem dle čl. 36 Nařízení, aktivní spoluprací se Správcem při komunikaci s dozorovým úřadem, přičemž jakákoliv přímá komunikace Zpracovatele s dozorovým úřadem týkající se Zpracování musí být předem odsouhlasena Správcem.
    1. Zpracovatel je povinen bezodkladně informovat Správce také o jakýchkoliv okolnostech významných pro plnění povinností Zpracovatele stanovených těmito Podmínkami zpracování osobních údajů, například o plánovaném zavádění nového informačního systému užívaného ke Zpracování či jiných změnách v interních procesech týkajících se Zpracování, plánované odstávce systémů či počítačové techniky nebo nedostupnosti kontaktní osoby Zpracovatele. Odst. 3.10.4 těchto Podmínek zpracování osobních údajů není tímto ujednáním dotčen.
    2. Technická a organizační opatření
       1. Zpracovatel se při Zpracování Osobních údajů zavazuje přijmout taková technická a organizační opatření, aby zajistil soulad Zpracování s těmito Podmínkami zpracování osobních údajů a s obecnými předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, zejména tak, aby s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům Zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku.
       2. Zpracovatel se v každém případě zavazuje přijmout minimálně následující technická a organizační opatření:
12. Řízení přístupů k Osobním údajům – Zpracovatel se zavazuje přijmout taková opatření, která zabezpečí, že k Osobním údajům budou moci přistupovat pouze oprávnění uživatelé a tito uživatelé budou mít přístup pouze k okruhu Osobních údajů v jejich kompetenci; uvedené se Zpracovatel zavazuje zabezpečit zejména následujícími opatřeními:

* systém autorizovaných uživatelů;
* používání hesel pro přístup do systémů;
* systém automatického odhlašování;
* systém rozdílných profilů a přístupových dle oprávnění jednotlivých uživatelů;
* šifrování;
* používání bezpečných nosičů.

1. Kontrola přenosu Osobních údajů – Zpracovatel se zavazuje přijmout taková opatření, která zabezpečí, že Osobní údaje nebudou moct být čteny, kopírovány, pozměňovány či mazány v průběhu jejich přenosu, přepravy či skladování - uvedené se Zpracovatel zavazuje zabezpečit zejména následujícími opatřeními:

* systém bezpečné přepravy – používání bezpečného hardwarového zařízení, přepravního prostředku a zapojení způsobilých a proškolených zaměstnanců;
* šifrování.

1. Logování - používání systémů, které umožní jednoznačně a kdykoli, i zpětně, identifikovat, které osoby k jednotlivým Osobním údajům přistoupily, kým, kdy a jak byly jednotlivé Osobní údaje změněny či kdy a kým byly jednotlivé Osobní údaje smazány - uvedené Zpracovatel zabezpečí používáním systémů, do kterých se jednotliví uživatelé přihlašují a které umožňují exportovat příslušné reporty.
2. Vnitřní audit - pravidelným vyhodnocováním plnění povinností Zpracovatele dle těchto Podmínek zpracování osobních údajů; Zpracovatel se zavazuje provést vyhodnocování minimálně jednou ročně, umožnit Správci účastnit se průběhu vyhodnocování o výsledcích vyhodnocení vypracovat písemnou zprávu a tuto zpřístupnit Správci.
3. Školení - pravidelným školením zaměstnanců Zpracovatele na téma ochrany osobních údajů.
4. Vnitřní předpis - Zpracovatel se zavazuje mít vnitřní předpis závazný pro veškeré osoby oprávněné jeho jménem zpracovávat Osobní údaje, který stanoví pravidla standardní v souladu s Nařízením.
   * 1. Zpracovatel bude nápomocen Správci a poskytne Správci veškerou potřebnou a bezodkladnou součinnost pro splnění Správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů.
     2. Zpracovatel není oprávněn měnit technická a organizační opatření uvedená v čl. 3.10.2 těchto Podmínek zpracování osobních údajů bez předchozího písemného souhlasu Správce. Za souhlas Správce dle předchozí věty se považuje pokyn předaný Správcem Zpracovateli v souladu s čl. 4 těchto Podmínek zpracování osobních údajů, ledaže by se Strany ve vztahu k jednotlivým změnám dohodly jinak.
   1. Porušení zabezpečení Osobních údajů
      1. Zpracovatel ohlásí Správci jakékoliv porušení zabezpečení Osobních údajů bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku, kdy se o porušení zabezpečení Osobních údajů dozví.
      2. Ohlášení porušení zabezpečení bude učiněno písemně (e-mailem) a to v souladu s pravidly pro komunikaci dle čl. 4 těchto Podmínek zpracování osobních údajů. Jakékoliv ohlášení porušení zabezpečení Osobních údajů učiněné dle těchto Podmínek zpracování osobních údajů musí obsahovat alespoň následující informace:
5. datum porušení zabezpečení, pokud je známo;
6. datum zjištění porušení;
7. datum ohlášení správci;
8. povahu porušení;
9. příčinu porušení, pokud je známa;
10. přibližný počet dotčených subjektů, pokud je znám;
11. kategorii dotčených subjektů;
12. přibližné množství dotčených záznamů Osobních údajů, pokud je známo;
13. popis pravděpodobných důsledků porušení; a
14. popis přijatých opatření nebo opatření navržených k přijetí s cílem vyřešit porušení.
    * 1. Ve smyslu odst. 3.10.1 těchto Podmínek zpracování osobních údajů tímto Zpracovatel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy zavedena odpovídající technická a organizační opatření k zajištění včasné identifikace a ohlášení porušení zabezpečení Osobních údajů. Tato opatření se Zpracovatel výslovně zavazuje mít zavedena po celou dobu trvání Smlouvy i těchto Podmínek zpracování osobních údajů o a jejich zavedení se Zpracovatel výslovně zavazuje kdykoliv na žádost Správce doložit ve smyslu čl. 3.7 těchto Podmínek zpracování osobních údajů.
    1. Zapojení dalších zpracovatelů
       1. Zpracovatel se zavazuje dodržovat podmínky zapojení dalšího zpracovatele do Zpracování, jak jsou uvedeny dále v tomto článku.
       2. Zpracovatel nezapojí do Zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího písemného povolení Správce s výjimkou dalších zpracovatelů (Poddodavatelů) uvedených v Seznamu Poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této Smlouvy.
       3. Aniž by byla dotčena pravidla obsažená v těchto Podmínkách zpracování osobních údajů týkající se podmínek, za jakých Zpracovatel může zapojit dalšího zpracovatele do Zpracování, platí, že pokud Zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem Správce provedl určité činnosti Zpracování, uloží tomuto dalšímu zpracovateli stejné povinnosti na ochranu Osobních údajů, jaké jsou dohodnuty mezi Správcem a Zpracovatelem. Jedná se zejména o poskytnutí dostatečných záruk zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování Osobních údajů splňovalo požadavky právních předpisů a pravidla a podmínky Zpracování, které se Strany zavázaly dodržovat. Zpracovatel se zavazuje splnění těchto podmínek u dalších zpracovatelů pravidelně vyhodnocovat a z vyhodnocení vypracovat písemné zprávy, které na žádost zpřístupní Správci.
    2. Předání Osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím
       1. Zpracovatel může předat Osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze:
15. na základě pokynů Správce dle čl. 4 těchto Podmínek zpracování osobních údajů, nebo
16. pokud Zpracovateli toto předání ukládají právní předpisy, které se na Zpracovatele vztahují, přičemž v takovém případě Zpracovatel Správce informuje o takovém právním požadavku před zpracováním, ledaže by právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu.

K jakémukoli předání do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím dle tohoto článku může dále dojít pouze tehdy, splní-li Zpracovatel podmínky stanovené pro takové předání v kapitole V Nařízení.

* + 1. Strany výslovně potvrzují, že při uzavření Smlouvy není vydán žádný pokyn Správce, který by Zpracovatele opravňoval předávat Osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

1. KOMUNIKACE STRAN
   1. Strany se dohodly, že ve věcech týkajících se těchto Podmínek zpracování osobních údajů, které mají vliv na práva a povinnosti Stran vyplývající z těchto Podmínek zpracování osobních údajů, budou komunikovat formou emailů, a to prostřednictvím dále uvedených emailových adres osob oprávněných zastupovat Strany.
   2. Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcech souvisejících s těmito Podmínkami zpracování osobních údajů jsou:

Kontaktní osoba Správce:

Ing. Dušan Chvojka, MBA, pověřenec pro ochranu osobních údajů

emailová adresa: [dusan.chvojka@nemjil.cz](mailto:dusan.chvojka@nemjil.cz)

telefonní číslo: +420 *724 729 787*

Kontaktní osoba Zpracovatele:

jméno, příjmení, pozice: [*doplní dodavatel*]

emailová adresa: [*doplní dodavatel*]

telefonní číslo: [*doplní dodavatel*]

Změna údajů týkající se kontaktní osoby Strany je možná pouze po písemném oznámení změny s uvedením data účinnosti takové změny. Datum účinnosti může nastat nejdříve uplynutím 10. dne od doručení oznámení druhé Straně.

1. Odpovědnost
   1. Zpracovatel se zavazuje nahradit Správci veškerou újmu způsobenou porušením těchto Podmínek zpracování osobních údajů. Zpracovatel se zavazuje zejména odškodnit Správce za jakékoli Správci vzniklé náklady, výdaje nebo sankce, které mu vznikly nebo byly uloženy jakýmkoli úřadem či soudem, včetně s tím souvisejících nákladů a výdajů právního zastoupení ve sporech spojených s porušením ochrany osobních údajů, pokud je takovéto porušení způsobeno Zpracovatelem nebo je mu přičitatelné na základě pochybení osoby zpracovávající osobní údaje jménem Zpracovatele nebo na základě těchto Podmínek zpracování osobních údajů.
   2. V případě, že Zpracovatel poruší jakékoliv povinnosti stanovené v následujících článcích těchto Podmínek zpracování osobních údajů: 3.1., 3.6., 3.7.a, 3.7.b, 3.7.e, 3.8.a, 3.8.b, 3.9, 3.11., 3.12 a 3.13; má Správce právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000.000,- Kč za každé takové porušení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od obdržení písemné výzvy k uhrazení smluvní pokuty zaslané Správcem Zpracovateli a za podmínek stanovených v této výzvě. Tím není dotčeno právo Správce na náhradu vzniklé újmy v plné výši. Správce je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu podle těchto Podmínek zpracování osobních údajů započíst oproti jakékoli své pohledávce za Zpracovatelem.
2. PORUŠENÍ A doba závaznosti podmínek zpracování osobních údajů
   1. Pokud Zpracovatel pokračuje z jakéhokoli důvodu ve zpracování osobních údajů nebo výsledků tohoto zpracování i po skončení existence smluvního vztahu dle Smlouvy, zůstávají tyto Podmínky zpracování osobních údajů ve vztahu k těmto činnostem Zpracovatele v účinnosti. Tyto Podmínky zpracování osobních údajů pozbývají platnosti teprve v okamžiku, kdy dojde k úplnému ukončení zpracování jakýchkoli Osobních údajů nebo výsledků zpracování získaných Zpracovatelem v souvislosti se Smlouvou, ne však dříve než tehdy, kdy o takovém ukončení zpracování Zpracovatel písemně Správce informuje.
   2. V případě důvodného podezření Správce na jakékoliv porušení těchto Podmínek zpracování osobních údajů Zpracovatelem je Správce oprávněn požadovat po Zpracovateli přiměřené omezení zpracování Osobních údajů, a to do doby, než bude porušení odstraněno, případně než nedojde ke shodě Stran o tom, že k porušení povinností Zpracovatele nedošlo. Zpracovatel omezí Zpracování:
3. neprodleně po tom, co mu bude doručena výzva Správce k omezení Zpracování, a
4. v rozsahu a způsobem uvedeným ve výzvě Správce k omezení Zpracování.
   1. V případě podstatného porušení těchto Podmínek zpracování osobních údajů ze strany Zpracovatele je Správce oprávněn ukončit Smlouvu, a to doručením písemného odstoupení Zpracovateli. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje vedle porušení ve Smlouvě uvedených též porušení jakékoliv povinnosti stanovené v následujících článcích těchto Podmínek zpracování osobních údajů: 3.1., 3.6., 3.7.a, 3.7.b, 3.7.e, 3.8.a, 3.8.b, 3.11., 3.12. a 3.13. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena ta ujednání těchto Podmínek zpracování osobních údajů, která mají ze své povahy a smyslu mezi Stranami platit i nadále, ani jakékoli nároky Správce, které vznikly před ukončením Smlouvy.
   2. Zpracovatel všechny Osobní údaje vrátí Správci bezodkladně po ukončení Smlouvy, ledaže by ve vztahu k příslušným Osobním údajům Správce stanovil jinak nebo v případě, že právní předpisy po Zpracovateli požadují archivaci předmětných Osobních údajů. Zpracovatel vymaže Osobní údaje a zničí existující kopie Osobních údajů bezodkladně poté, co bude Zpracovateli doručeno potvrzení Správce o obdržení vrácených Osobních údajů a výslovný pokyn Správce k výmazu Osobních údajů, resp. zničení existujících kopií Osobních údajů.
5. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
   1. Není-li v těchto Podmínkách zpracování osobních údajů stanoveno jinak, mají pojmy uvedené v těchto Podmínkách zpracování osobních údajů význam jim určený Smlouvou nebo obecnými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, zejména Nařízením.

**Příloha č. 3**

**Seznam Poddodavatelů**

[Doplní dodavatel dle vzoru ze ZD]